项目管理计划文档

一、组织结构

| 成员 | 核心角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 申梓忻、申光耀 | 项目经理 & 后端开发 | 统筹管理：制定计划、跟踪进度、组织会议、风险管理。 后端开发：搭建FastAPI框架，实现OCR接口、任务队列与数据库。 |
| 冉潘、潘亮 | 技术负责人 & 算法开发 | 技术决策：主导系统架构、技术选型、代码审查。 算法核心：负责OCR模型微调、批改规则引擎与SymPy集成。 |
| 申光耀、申梓忻 | 安卓开发负责人 | 移动端全责：使用Kotlin与Jetpack Compose开发整个安卓App。 功能实现：负责相机集成、UI界面、网络请求与结果展示。 |
| 潘亮、冉潘 | 测试与文档负责人 | - 质量保障：制定测试计划、编写用例、执行全流程测试。 - 文档管理：撰写、收集、维护所有开发文档与报告。 |

二、WBS分解图

- 预备阶段（2周）

  - 需求调研和分析

  - 技术选型和环境搭建

  - 项目计划制定

- 设计阶段（3周）

  - 系统架构设计

  - 数据库设计

  - 接口规范制定

- 开发阶段（8周）

  - OCR模块开发（3周）

  - 批改引擎开发（3周）

  - 前后端开发（2周）

- 测试阶段（2周）

  - 单元测试和集成测试

  - 性能测试和压力测试

  - 用户验收测试

- 交付阶段（1周）

  - 系统部署上线

  - 项目文档整理

  - 总结汇报

三、工作量与进度计划

5.31第一阶段：前期准备（第7-9周）

- 需求细化与技术验证

- 开发环境搭建

- OCR原型开发（准确率＞80%）

- 数据库设计与接口规范

5.32第二阶段：核心开发（第10-18周）

- OCR模块开发与优化（第10-13周）

- 批改引擎核心功能实现（第14-16周）

- 前后端基础功能开发（第17-18周）

5.33第三阶段：中期答辩准备（第19-21周）

- 系统功能整合

- 中期演示版本开发

- 中期报告撰写与答辩准备

5.34第四阶段：功能完善（第22-30周，第二学期）

- 系统功能完善与优化

- 用户界面优化

- 性能测试与调优

5.35第五阶段：测试优化（第31-38周）

- 全面测试（功能、性能、兼容性）

- 用户体验优化

- 系统稳定性提升

5.36第六阶段：结题准备（第39-42周）

- 最终版本发布

- 项目文档整理

- 结题报告撰写

- 成果展示准备

四、风险管理

| 主要风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 1. OCR识别精度不足 | 数据增强与微调：用真实作业数据微调PaddleOCR模型。 后处理：构建常见错误校正表。 兜底：提供人工复核接口。 |
| 2. 批改算法过于复杂 | 分阶段开发：V1.0先实现填空、选择、计算题，复杂简答题放在V2.0。 善用轮子：直接使用成熟的模糊匹配与符号计算库。 |
| 3. 移动端兼容性问题 | 明确标准：规定最低安卓版本。 云+端协同：性能差设备自动切换云端识别。 全面测试：制定测试矩阵，覆盖主流机型。 |
| 4. 团队成员技术生疏 | 快速培训：组织内部技术分享会。 代码评审：通过评审保证质量并传递知识。 |

五、配置管理

使用Git进行版本控制，采用标签管理阶段版本。每周提交代码审查报告。

六、开发过程模型

采用改进型敏捷开发模型（Agile + Prototype），快速验证核心功能。